Elektrotehnički fakultet, Beograd

Fridge

TIM JOKSOFT

izveŠtaj O DEFEKTIMA za PROJEKAT

“FRIDGE”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum: 6.4.2018.** | **Vreme:** 12:48 | **Mesto:** Beograd |
| **Kratak opis:**  Izveštaj o defektima za projekat tima JOKSoft koji je rađen kao deo praktične nastave na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ovaj izveštaj o defektima je deo formalne recenzije (*formal review*) koju je uradio tim “Strašan tim”. | | |
| **Zaključak:**  Nije potrebno raditi ponovnu inspekciju. Ima grešaka, ali nisu toliko značajne da bi zahtevale ponovno pisanje SSU-a i projektnog zadatka. | | |

**Overa:**

**Bojana Krivokapić Nikola Dimitrijević**

**Moderator: Inspektor 1:**

**Boško Ćurčin Vasilije Becić**

**Inspektor 2: Inspektor 3:**

**Nikola Dimitrijević**

**Zapisničar:**

**Strašan tim**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spisak defekata i otvorenih pitanja**  **V - veci, M - manji, O - otvorena pitanja**  **Nap - napomena: O=Opste, S=Specificne 🡫** | | | | | | | |
| **#** | **ID** | **Lok** | **Opis** | **V** | **M** | **O** | **Nap** |
| 1 |  | 11. Pretraživanje frižidera po receptu.pdf | 2.2.1 Dugme se zove “Cancel” u SSU dokumentu, a “Back” u prototipu. |  | X |  |  |
| 2 |  | 12. Priprema jela.pdf | 2.2.5 Prva rečenica opisa scenarija ne odgovara naslovu scenarija. |  |  | X |  |
| 3 |  | 13. Podsetnik.pdf | 2.5 Ukoliko se podsetnik briše, ovaj podatak bi trebao da izazove promenu i u bazi. |  |  | X |  |
| 4 |  | 14. Administratorski meni.pdf | Nema prototipa za ovaj SSU. | X |  |  |  |
| 5 |  | 15. Naručivanje namirnica.pdf | 2.2.1 Dugme se zove “Order” u SSU dokumentu, a “Order Items” u prototipu. |  |  | X |  |
| 6 |  | 15. Naručivanje namirnica.pdf | 2.2 Nije opisan tok događaja upotrebe dugmeta “Save” naznačenog u prototipu. |  |  | X |  |
| 7 |  | 15. Naručivanje namirnica.pdf | 2.2.1 stavka 5, ne postoji ova mogućnost u prototipu. |  |  | X |  |
| 8 |  | 15. Naručivanje namirnica.pdf | 2.2.2 Ne postoji dugme Cancel u prototipu. |  |  | X |  |
| 9 |  | 6.  Pretraga namirnica.pdf | Greška u naslovu SSUa - 2. Scenario pretrazivanja frizidera po receptu |  | X |  |  |
| 10 |  | 6.  Pretraga namirnica.pdf | Nedostaje dugme za pretragu namirnica “Search” | X |  |  |  |
| 11 |  | 6.  Pretraga namirnica.pdf | Korisnik nema mogućnost da u polje za pretragu unese i količinu namirnice – unos po stavci 1 ili 3. uspešnog toka događaja |  |  | X |  |
| 11 |  | 7.  Brisanje namirnica.pdf | Nedostaje dugme za umanjivanje količine namirnica “-“ | X |  |  |  |
| 12 |  | 8.  Kreiranje šoping liste.pdf | Nedostaje dugme za povratak na stranicu Magnet Board |  | X |  |  |
| 13 |  | 8.  Kreiranje šoping liste.pdf | Nedostaje dugme “Add” kojim se namirnica dodaje u listu za kupovinu | X |  |  |  |
| 14 |  | 10.  Kreiranje recepta | Greška pri kucanju u opisu scenarija – Stavka 2.1 – „Kasnije će se taj recept...” |  | X |  |  |
| 15 |  | 10.  Kreiranje recepta | Nedostaje dugme “Add” (umesto njega je “+”) |  | X |  |  |
| 16 |  | 1. Registracija.pdf | Scenario 2.2.1: nije navedeno da li je potrebno čekirati dugme za prihvatanje uslova korišćenja iako stoji u prototipu |  |  | X |  |
| 17 |  | 1. Registracija.pdf | Strana 5 – sitna gramatička greška (“...za unos potrebnih informacijama“) |  |  | X |  |
| 18 |  | 1. Registracija.pdf | Strana 6 – sitna gramatička greška (“...za unos potrebnih informacijama“) |  |  | X |  |
| 19 |  | Prototip (HomeOrRestaurantPage.html, SignUpPage.html) | Scenario 2.2.2 navodi da se otvara stranica za Sign up za restorane gde se unose podaci iz 2.2.1 I naziv restorana – prototip daje istu stranicu kao I za 2.2.1, te nema naziva za unos | X |  |  |  |
| 20 |  | 1. Registracija.pdf | Scenario 2.2.2: nije navedeno da li je potrebno čekirati dugme za prihvatanje uslova korišćenja iako stoji u prototipu |  |  | X |  |
| 21 |  | SignUpPage.html | Scenario 2.2.3 navodi da se registracija prekida pritiskom na dugme Cancel koga nema u prototipu |  |  | X |  |
| 22 |  | 2. Prijavljivanje.pdf | Strana 6 – sitna gramatička greška (“...za unos potrebnih iniformacijama“) |  |  | X |  |
| 23 |  | 4. Dodavanje frizidera.pdf | Scenario ne predvidja odustajanje od pravljenja novog frižidera ili povezivanja sa postojećim, kao što toga ima u ostalim funkcionalnostima | X |  |  |  |
| 24 |  | 4. Dodavanje frizidera.pdf | Strana 3 – sitna gramatička greška u sadržaju, dodate tačke za 2.2.4 |  |  | X |  |
| 25 |  | 4. Dodavanje frizidera.pdf | Strana 7 – sitna gramatička greška (“…uesene šifre…”) |  |  | X |  |